Boos, le

COMPTE RENDU REUNION

Participants :

Diffusion :

Objet :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi | Comment | Qui | date | Fait ? |
| PUISSANCE ELECTRIQUE DU CONTENU DE L’INFORMATIQUE |  | VRO |  |  |
| Prévoir la clim | Pour l’info |  |  |  |
| Rdv Notaire | 19-20 -07 pour signature VEFA | vro |  |  |
|  | Signature avenant |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Lot AUDITECH Innovations : 300 000 € HT Voir Normeco

Courant Fort production

Courant fort et faible poste de travail bureau

Menuiserie intérieure (cloison, peinture)

Plomberie ventilation locaux sociaux

**Energie**

CAP TERRAIN : demande les branchements EDF, PDL et consuel.

Téléphone

Définir les besoins télécoms

Deux réseaux Plomberie dissociés

Délai : livraison  au mieux fin Mars

Livraison fin avril avec Sécurité. 8/9 mois de construction

Air comprimé

Plan de travail