Boos, le 24-03-2018

HORS D’EAU (fenetres, portes posées) 31-03-2018

(visite programmée 11-04-2018)

OPR (si les Enrobés sont faits) 18-04-2018

LEVEE DES RESERVES 30-04-2018

EDF

Compteur eau posé

Orange

**Contrôle d’accès :**

Définir les containtes

Serrure ?

Vidéo phone ? obligatoire ?

Porte de liaison avec clavier digicode manuel porte ADV et temporisation pour désarmer l’alarme.

**Travaux :**

Début avril